РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕНЬКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30.05.2018                                  с. Зеньковка                                          № 16-а

О создании комиссии по обследованию

зеленых насаждений (деревьев),

представляющих опасность для

населения и их имущества

Во исполнение протокола от 23.05.2018 № 15 заседания комиссии при Правительстве Амурской области, в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности:

- В срок до 01.06.2018 года создать на территории Зеньковского сельсовета комиссию с целью выявления деревьев, представляющих опасность для населения (приложение № 1).

- В срок до 01.06.2018 года проверить в населенных пунктах Зеньковка и Золотоножка законность установки рекламных щитов и банеров.

- Утвердить план мероприятий по ликвидации деревьев, представляющих опасность для населения, и несанкционированных щитов и банеров расположенных на территории сёл ( приложение № 2).

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Зеньковского сельсовета                                   Н.В.Полунина

Приложение № 1

Утверждено

Распоряжением главы

администрации от 30.05.2018 № 16-а

Состав комиссии

Полунина Наталья Викторовна      – Председатель комиссии,

глава Зеньковского сельсовета

Жилина Ирина Геннадьевна           – заместитель председателя,

специалист сельсовета

Трошина Светлана Станиславовна – член комиссии,

специалист сельсовета

Шинкоренко Зубарзать Рамиховна – член комиссии,

председатель Зеньковского сельского

Совета народных депутатов

Дворцова Елена Владимировна      – член комиссии,

депутат Зеньковского сельского

Совета народных депутатов

Приложение № 2

УТВЕРЖДАЮ

Глава Зеньковского сельсовета

________________Н.В.Полунина

«30» мая 2018года

ПЛАН

организации и проведения работ по ликвидации деревьев,

представляющих опасность для населения,

расположенных на территории Зеньковского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание комиссии по организации и проведению работ для ликвидации деревьев, представляющих опасность для населения, расположенных на территории сельских поселений | до 01.06.2018 | Администрация Зеньковского сельсовета |
| 2 | Проведение комиссионных обследований зеленых насаждений в селах Зеньковка и Золотоножка, с целью выявления деревьев, представляющих опасность для населения и их имущества, а так же несанкционированных рекламных щитов и банеров. Составление акта обследования с приложением картографического материала с указанием объема работ на местности. | до 01.06.2018 | Комиссия |
| 3 | Разработка и утверждение планов организации и проведения работ с конкретными сроками, определением необходимых сил и средств и ответственных исполнителей. | до 01.06.2018 | Комиссия |
| 4 | Проведение работ по ликвидации деревьев, представляющих опасность для населения путем спиливания засохших, подгнивших веток и деревьев, уменьшения высоты и кроны деревьев. Контроль за выполнением мероприятий. | до 08.06.2018 | Комиссия |
| 5 | Проведение комиссионных проверок мест осуществления работ по ликвидации деревьев, представляющих опасность для населения и их имущества, расположенных на территории сел Зеньковка и Золотоножка. Представление актов выполненных работ в отдел ГЗ и ПБ администрации района. | до 08.06.2018 | Комиссия |